TAMO JUNTO GAMES

Roadmap Técnico do Tamo Junto Games

Plano consolidado de evolução da API de usuários e autenticação

10 de 12 etapas concluídas  |  2 etapas pendentes

Suíte atual: 127 testes aprovados. Próxima etapa: 11 — Paginar e otimizar consultas.

Versão 1.2  •  18 de outubro de 2026

Escopo: API ASP.NET Core responsável por usuários e autenticação

# Visão geral

Este roadmap reúne, em ordem recomendada, as melhorias técnicas definidas para o módulo de usuários e autenticação. A sequência prioriza segurança contra regressões, correção de inconsistências funcionais, integridade dos dados e evolução gradual da arquitetura.

## Critério de status. “Concluída” indica que a implementação correspondente já foi incorporada ao projeto. “Pendente” indica trabalho planejado que ainda não deve ser antecipado fora de sua etapa.

Filosofia do Projeto

O projeto busca aplicar boas práticas modernas de desenvolvimento sempre que elas agregarem organização, manutenção, segurança e escalabilidade.

Ao mesmo tempo, evita soluções excessivamente complexas que não tragam benefícios proporcionais ao estágio atual do sistema.

Cada melhoria deve possuir um motivo claro de existir e facilitar a evolução futura do projeto.

| ETAPA | ENTREGA | STATUS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criar uma rede de segurança com testes | Concluída |
| 2 | Corrigir o fluxo público de cadastro | Concluída |
| 3 | Ajustar os dados opcionais de perfil | Concluída |
| 4 | Normalizar e garantir unicidade do e-mail | Concluída |
| 5 | Implementar autorização por usuário | Concluída |
| 6 | Retirar segredos e tokens dos arquivos | Concluída |
| 7 | Tornar a configuração JWT tipada e validada | Concluída |
| 8 | Separar emissão de tokens e autenticação | Concluída |
| 9 | Padronizar validações e respostas de erro | Concluída |
| 10 | Proteger o login contra abuso | Concluída |
| 11 | Paginar e otimizar consultas | Pendente |
| 12 | Preparar a API para produção | Pendente |

# Detalhamento das etapas

## Etapa 1 — Criar uma rede de segurança com testes

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Registrar o comportamento atual da API antes de mudanças funcionais, reduzindo regressões em cadastro, login, JWT e rotas protegidas.

Principais arquivos. TamoJuntoGames.API.Tests.csproj; Infrastructure/TamoJuntoGamesApiFactory.cs; UsuariosAuthenticationTests.cs; TamoJuntoGames.API.sln; Program.cs.

Resultado histórico da etapa. Projeto de testes de integração criado, com SQLite em memória, JWT exclusivo de testes e nove cenários cobrindo autenticação e operações atuais.

## Etapa 2 — Corrigir o fluxo público de cadastro

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Permitir que uma pessoa não autenticada crie sua conta, mantendo login público e todas as demais operações protegidas.

Principais arquivos. Controllers/UsuariosController.cs; TamoJuntoGames.API.Tests/UsuariosAuthenticationTests.cs.

Resultado atual. Somente a ação Criar recebeu AllowAnonymous. Não houve reorganização estrutural nem alteração das demais regras da API.

## Etapa 3 — Ajustar os dados opcionais de perfil

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Manter o cadastro inicial simples e representar DataNascimento e Genero como informações opcionais, preenchidas futuramente após o primeiro login.

Principais arquivos. Models/Usuario.cs; Migrations/20260701000000_ProfileFieldsOptional.cs; arquivo Designer correspondente; AppDbContextModelSnapshot.cs; UsuariosAuthenticationTests.cs.

Resultado atual. Os campos passaram a aceitar null no modelo e no SQLite. A migration nova preserva dados existentes e o teste de cadastro confirma os valores opcionais.

## Etapa 4 — Normalizar e garantir unicidade do e-mail

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Tratar o e-mail como identidade estável, evitando diferenças por espaços ou maiúsculas e impedindo duplicidades inclusive sob concorrência.

Principais arquivos. Models/Usuario.cs; Services/EmailNormalizer.cs; Services/UsuarioService.cs; Data/AppDbContext.cs; Migrations/20260818172938_EmailNormalizadoUniqueIndex.cs; AppDbContextModelSnapshot.cs; UsuariosAuthenticationTests.cs; Testes.http.

Resultado atual. Email e EmailNormalizado implementados; normalização centralizada; Trim() para apresentação; Trim().ToUpperInvariant() para identidade; cadastro, login e atualização usando a identidade normalizada; índice UNIQUE no banco para EmailNormalizado; migration criada e aplicada; testes automatizados e manuais concluídos.

## Etapa 5 — Implementar autorização por usuário

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Garantir que uma conta só consulte ou altere recursos permitidos, eliminando acesso por ID a dados de outros usuários.

Principais arquivos. Controllers/UsuariosController.cs; Services/IUsuarioService.cs; Services/UsuarioService.cs; UsuariosAuthenticationTests.cs; Testes.http.

Resultado histórico da etapa. Identificação do usuário autenticado por sub / NameIdentifier; GET /api/usuarios/{id}, PUT /api/usuarios/{id} e DELETE /api/usuarios/{id} limitados ao próprio usuário; tentativa de operar sobre outro usuário retorna 403 Forbidden; GET /api/usuarios removido; ListarAsync removido da interface e do service; cadastro e login continuam públicos; 22 testes automatizados aprovados; validação manual concluída.

## Etapa 6 — Retirar segredos e tokens dos arquivos

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Evitar que chaves JWT e tokens temporários sejam mantidos em arquivos sujeitos a versionamento.

Principais arquivos. appsettings.json; appsettings.Development.json; TamoJuntoGames.API.csproj; .gitignore; Testes.http; Infrastructure/TamoJuntoGamesApiFactory.cs.

Escopo planejado. Usar User Secrets no desenvolvimento e variáveis de ambiente ou cofre de segredos em ambientes publicados.

Resultado atual. Jwt:Key e tokens fixos retirados dos arquivos versionados; User Secrets configurado para desenvolvimento, sem segredo real no repositório. Issuer, Audience e ExpireMinutes continuam em configuração. Ajustes no .gitignore protegem arquivos locais; a autenticação foi preservada.

Registro histórico. Chave de desenvolvimento gerada a partir de 64 bytes e codificada em Base64, mantida em User Secrets. Nenhum valor de chave ou token é reproduzido neste documento. Commit 778bd6c7 — Remove segredos JWT dos arquivos versionados.

Publicação futura. Variáveis de ambiente ou cofre de segredos para ambientes publicados permanecem no planejamento; esta conclusão não declara que um ambiente de produção foi implantado.

## Etapa 7 — Tornar a configuração JWT tipada e validada

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Falhar de forma clara na inicialização quando chave, emissor, público ou duração do token estiverem ausentes ou inválidos.

Principais arquivos. Options/JwtOptions.cs; Program.cs; Services/UsuarioService.cs (implementação histórica); Services/TokenService.cs (consumo atual); JwtConfigurationTests.cs; Infrastructure/TamoJuntoGamesApiFactory.cs.

Escopo planejado. Centralizar as configurações JWT e remover conversões frágeis durante a requisição, preservando as validações atuais.

Resultado atual. JwtOptions centraliza Key, Issuer, Audience e ExpireMinutes. O consumo usa IOptions<JwtOptions>; ValidateOnStart() impede a inicialização com configuração inválida. Chave, emissor, audiência e expiração são validados, mantendo a compatibilidade JWT.

Regras implementadas. A chave exige pelo menos 32 bytes UTF-8 do texto configurado; não há decodificação Base64 pelo emissor. A expiração deve ser um inteiro de 1 a 1440 minutos. ClockSkew = TimeSpan.Zero foi preservado na validação dos tokens.

Validação histórica. 50 testes aprovados ao concluir a etapa. Commit 419bae3 — Implementa configuração JWT tipada e validada.

## Etapa 8 — Separar emissão de tokens e autenticação

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Reduzir as responsabilidades de UsuarioService e criar fronteiras claras entre usuários, autenticação e geração de tokens.

Principais arquivos. Services/ITokenService.cs; Services/TokenService.cs; Services/UsuarioService.cs; Program.cs; TokenServiceTests.cs; UsuarioServiceTokenDelegationTests.cs.

Escopo planejado. Refatoração interna posterior à cobertura de testes, preservando inicialmente os contratos HTTP existentes.

Resultado atual. A emissão JWT foi extraída para ITokenService e TokenService, registrados na injeção de dependência. UsuarioService.LoginAsync continua localizando o usuário e verificando a senha com BCrypt, delegando a emissão somente após credenciais válidas. Não foi criado AuthService.

Compatibilidade. Contrato de login, claims sub (ID do usuário), email e apelido, assinatura HS256 com chave em UTF-8 e expiração foram preservados.

Validação histórica. 54 testes aprovados ao concluir a etapa. Commit 0fb2523 — Extrai emissão de JWT para TokenService.

## Etapa 9 — Padronizar validações e respostas de erro

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Tornar validações, limites e erros previsíveis sem depender de comparação textual de mensagens de exceção.

Principais arquivos. DTOs/CriarUsuarioDTO.cs; DTOs/AtualizarUsuarioDTO.cs; Controllers/UsuariosController.cs; Exceptions/EmailDuplicadoException.cs; Services/UsuarioService.cs; Program.cs; UsuariosValidationAndErrorsTests.cs; UsuarioPersistenceErrorsTests.cs.

Escopo planejado. Definir limites máximos, padronizar entradas e adotar resultados tipados ou Problem Details para respostas consistentes.

Resultado atual. Erros padronizados com Problem Details e ValidationProblemDetails nas validações automáticas. Recursos nativos AddProblemDetails, UseExceptionHandler e UseStatusCodePages protegem também Development: falhas inesperadas retornam 500 sanitizado, sem mensagens internas ou dados sensíveis no corpo.

Conflitos e persistência. EmailDuplicadoException representa conflitos de e-mail e retorna 409 com mensagem pública controlada, sem classificação textual de exceções. Violações UNIQUE SQLite são filtradas pelos códigos 19/2067 e exigem consulta adicional que confirme outro usuário com o mesmo EmailNormalizado.

Preservação de falhas. Sem duplicidade confirmada, a exceção original de persistência é propagada. Se a consulta adicional falhar, o throw original preserva instância, causa e stack trace; um log estruturado seguro registra somente o tipo secundário e o evento, sem mensagem da exceção ou dados do usuário. A consulta não prova isoladamente qual índice originou a falha.

Validações e compatibilidade. Cadastro e atualização receberam máximos de 100 unidades UTF-16 para nome, 50 para apelido e 254 para e-mail; a confirmação de e-mail no cadastro também tem limite. A contagem inclui espaços externos, antes da normalização. Login não recebeu novos máximos, e a política de senhas e BCrypt não mudou.

Contratos HTTP. Preservados status e cabeçalhos relevantes, incluindo WWW-Authenticate, Allow, 201 com localização, 200 com os DTOs existentes e 204 sem corpo. A negociação de conteúdo continua nativa; Problem Details não é forçado por serializador próprio quando não houver escritor compatível.

Validação histórica. 104 testes aprovados ao concluir a etapa. Commit 81c6876 — Padroniza validações e respostas de erro da API.

## Etapa 10 — Proteger o login contra abuso

STATUS  CONCLUÍDA

Objetivo. Reduzir força bruta e consumo excessivo de CPU provocado por tentativas repetidas de BCrypt.

Principais arquivos. Program.cs; Controllers/UsuariosController.cs; RateLimiting/LoginRateLimiting.cs; LoginRateLimitingTests.cs.

Escopo planejado. Aplicar limites equilibrados, registrar eventos de forma estruturada e evitar bloqueios indevidos de usuários legítimos.

Resultado atual. Rate limiting nativo do ASP.NET Core 9, com política nomeada LoginPorIp aplicada exclusivamente a POST /api/usuarios/login. Sliding Window de 10 requisições por minuto por IP, seis segmentos de 10 segundos e fila zero. Estado em memória por instância.

Identidade e precedência. RemoteIpAddress identifica o cliente; IPv4 mapeado em IPv6 é normalizado para IPv4. Requisições sem IP compartilham partição estável. Não há confiança direta em X-Forwarded-For nem configuração irrestrita de proxies. Todas as tentativas que chegam ao endpoint consomem cota, inclusive entradas inválidas; a rejeição ocorre antes do controller e do BCrypt.

Rejeição e observabilidade. Excesso retorna 429 com Problem Details e mensagem genérica. Retry-After é enviado somente quando o limitador fornece metadado válido, arredondado para cima. Logs estruturados Warning usam evento nomeado e não incluem e-mail, senha, hash, token, corpo, IP completo ou cabeçalhos sensíveis. A negociação de conteúdo nativa do MVC foi preservada.

Compatibilidade. JWT, BCrypt, normalização, DTOs, autorização e contratos existentes permanecem intactos dentro da cota. Após saturação, 429 pode preceder respostas que seriam 200, 400 ou 401. Cadastro, consulta, atualização e exclusão não recebem a política.

Limitações conhecidas. Usuários atrás do mesmo IP, NAT ou proxy compartilham a cota; o estado reinicia com o processo e não é distribuído entre instâncias. Ataques distribuídos não são completamente impedidos. Não há teto global de verificações BCrypt simultâneas. O cadastro também usa BCrypt e está fora desta proteção.

Operação futura. Proxies confiáveis dependerão da topologia de hospedagem. O volume de logs sob abuso deverá ser avaliado na publicação. Essas limitações não foram ampliadas para novas funcionalidades nesta etapa.

Validação histórica. 127 testes aprovados, 0 falhas e 0 ignorados: 104 anteriores e 23 novos nesta etapa. Commit b2ef12a — Protege login com rate limiting por IP.

## Etapa 11 — Paginar e otimizar consultas

STATUS  PENDENTE

Objetivo. Manter tempo de resposta e consumo de memória estáveis conforme o número de usuários crescer.

Principais arquivos. Controllers/UsuariosController.cs; Services/IUsuarioService.cs; Services/UsuarioService.cs; novos DTOs de paginação; configuração do banco; testes.

Escopo planejado. Paginar listagens, projetar DTOs no banco e estabelecer limites máximos por página.

## Etapa 12 — Preparar a API para produção

STATUS  PENDENTE

Objetivo. Evoluir infraestrutura e operação somente quando existir um ambiente real de publicação e escala.

Principais arquivos. Program.cs; TamoJuntoGames.API.csproj; appsettings e variáveis de ambiente; AppDbContext e migrations; arquivos de implantação e documentação.

Escopo planejado. Planejar banco servidor, migrations controladas, refresh/revogação, rotação de chaves, CORS, HTTPS/proxy e observabilidade em entregas independentes.

# Princípio de execução

Cada etapa deve ser implementada isoladamente, acompanhada por testes e validação manual. Mudanças de segurança, banco ou contrato HTTP devem ser pequenas, reversíveis e explicitamente verificadas antes do início da próxima etapa.